太平洋安信农业保险股份有限公司
意健险主附险拆分系统改造项目
公开竞价公告
太平洋安信农业保险股份有限公司（以下简称“太安农险”）现邀请合格的供应商参与本项目的采购竞价，太安农险偿付能力符合监管规定,具体可在太安农险官网查询www.aaic.com.cn，太安农险将择优选定中选人，欢迎符合资格要求的供应商踊跃参与，现将有关事项公告如下。
1、 采购单位：太平洋安信农业保险股份有限公司
2、 单位地址：上海市静安区共和新路3651号农保大厦
3、 采购项目名称：意健险主附险拆分系统改造项目
4、 采购预算（含税最高限价）：人民币玖拾捌万元整（¥980,000.00）。供应商报价超过最高限价的，其报价无效。
    采购方式：公开竞价。本项目不属于依法必须招标的工程建设项目，采购人参照《中华人民共和国招标投标法》及采购人采购管理制度组织采购。
5、 采购需求
1. 项目目标
于2027年9月29日前，完成太安农险核心业务系统的意健险主附险拆分改造并成功上线。改造后，实现意健险业务解耦与独立管理，意健险中意外险和健康险主附加险的部分逻辑分离与数据隔离，实现两者独立收付，准备金评估，财务核算，相关数据统计报送。确保拆分后的数据在承保、理赔、收付、准备金、财务、报送以及I17等业务模块中全流程贯通。系统的处理能力，各模块接口响应需能支撑意健险拆分后高频、碎片化的业务特征。确保存量保单数据平滑过渡，需求上线前后业务不中断。
2. 项目范围
1） 本次改造范围涵盖太安农险保险核心业务系统及相关报表系统，包括承保、理赔、收付、财务、准备金、I17、费用分摊、统信、EAST等系统。具体改造范围如下：
承保端：对于意健险保单中意外、健康险的保费和补贴数据，从投保到批改均按照主附险拆分计算，承保数据按拆分后维度送收付。
理赔端：意健险赔付细化到条款，未决、已决数据均拆分至主附险，理赔数按拆分后维度送收付。
收付费端：接收承保和理赔意健险已拆分数据，按新的险种映射，完成实收、实付、手续费、出单费、公估费、进项发票，销项发票等功能中业务数据维度拆分的适配改造，以及历史数据切换方案的处理。
财务端：新增险种专项，凭证、账簿生成等功能中涉及意健险的业务数据均需要拆分至子险、相关提数和报表取数逻辑均适配调整。
精算端：准备金按意外、健康拆分意健险后计算保费，同步调整相关口径统计，按新险种映射入账，IBNR按新险种映射分摊。
I17：基于新的险种映射，I17涉及保单的基础数据表均按险种维度拆分。
费用分摊：新增险种专项，涉及意外、健康险的数据按照拆分后的结果提取和分摊。
统信：统信报送中涉及到意健险的相关指标提取逻辑均按意外险和健康险拆分后的险种映射完成适配改造。
EAST：针对财务端报送中涉及意健险数据的业务表将健康险的数据从意外险内拆分出来。
2）服务部署及安全性要求
（1）要求保障应用服务的稳定性及安全性，相关服务支持集群部署。
（2）测试环境及线上环境的应用漏洞需按太保集团及采购人管理要求及时修复。
（3）满足太保集团的信创要求。
3. 服务方式
本项目采购合同期内，提供驻场，接受甲方管理，按甲方要求开展工作。
4. 项目人员基本要求
项目经理：
（1）拥有5年以上大型业务系统项目管理经验；
（2）有大型BS架构系统环境搭建及全流程项目交付经历；
（3）掌握数据安全合规要求，具备安全风险评估能力。
（4）熟练使用项目范围控制及风险评估工具，能够独立完成项目计划制定与进度把控，具备较强的进度、质量、范围和变更管理能力。
（5）具备良好的沟通协调能力，有跨系统协调经验的优先。
技术经理：
（1）拥有5年以上大型业务系统的从业经验，有3年以上大型业务系统的技术管理、架构设计或技术负责人经验的优先；
（2）有大型BS架构系统环境搭建经历；
（3）掌握前后端主流开发技术，具备安全架构设计能力；
（4）具备跨系统方案设计能力，有相关集成对接开发工作经验优先考虑。
（5）具备系统调试、性能分析与技术文档编写能力。
项目服务外包人员的资质证明应在驻场前通过我司验证。
为本项目产生的所有工作成果，包括但不限于定制开发的源代码、技术文档、设计方案等，其知识产权（包括著作权、专利申请权等）自产生之日起，全部、排他性地归属于太安农险。
6、 服务要求
1.本次项目要求项目组成员必须遵守太安农险的外包人员管理办法，并遵守《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》（原银保监规〔2021〕47号）的相关要求；；
2.供应商需具有提供符合规格的项目实施能力，承诺按时、保质完成项目及项目验收，并在竞价文件中明确项目服务的质量及安全保密承诺；
3.供应商需具有提供完善的售后服务的能力；
4.供应商需提供多种技术支持手段，如电话支持、邮件支持、现场支持等；
5.在项目实施过程中，供应商必须积极服从、配合我方功能调试、上线工作的安排及管理；供应商应分阶段提交有关文档，文档达到要求后由我公司验收确认；
6.供应商应根据我方的标准及要求，负责做好项目后期资料的整理及我方人员的培训工作；
7.参与竞价企业须保证项目软件至少提供1年原厂的免费维保及技术支持服务。同时列明其后的服务年费用报价，供我司参考。
7、 项目周期
本项目自采购合同签订之日起至合同约定终止之日完成功能开发、测试和上线。
8、 竞价供应商资格要求
1.供应商必须是在中华人民共和国合法注册和按时进行年检的企业，具有独立承担民事责任的能力，具有合法有效的营业执照（已实行多证合一的，无需另行提供税务登记证、组织机构代码证），经营范围涵盖本项目内容；
2.供应商企业成立10年及以上，注册资本人民币500万元及以上；
3.供应商近五年如有金融行业的软件开发经验优先考虑，请提供业绩合同或用户证明复印件；
4.供应商近三年无不存在被责令停业、被吊销营业执照、破产重整、被接管或重大股权变更等影响持续履约能力的情形，股权结构及主营业务稳定；
5.供应商近三年没有违反知识产权保护等国家有关法律的行为；
6.供应商具有固定的工作场所；具有软件产品质量和技术服务质量保证的手段与能力；
7.供应商应独立落实本项目采购服务，不得以任何形式转包；
8.供应商需按太平洋安信农业保险股份有限公司要求的时间节点完成项目各项服务工作；
9.供应商需提供符合要求的驻场服务人员，承诺按时、保质完成各项工作，并在竞价文件中明确服务质量及安全保密承诺；
10.供应商需根据我方的标准及要求，负责做好驻场人员的培训、技术支持等工作。
9、 项目价格构成
项目金额按照项目形式进行报价，供应商应根据我司所列开发功能需求对开发周期、成本、资源等进行综合评估后报出含税总价，该总价应包含完成本项目全部工作所需的一切费用。最终项目总费用根据最终报价确定。
10、 报价文件构成
（报价文件必须严格按照以下顺序装订好，并加盖公章或合同章，正本一份，副本一份，电子版一份。）
1.文件构成目录（须标明页码）；
2.贵公司简介，包括公司基本情况介绍、营业服务范围、团队介绍等；
3.加盖公章的企业资质材料复印件，包括经最新年检的企业营业执照（已实行多证合一的，无需另行提供税务登记证、组织机构代码证）等；
[bookmark: _GoBack]4.加盖公章的公司、服务人员技术资质材料复印件，包括能证明自己技术能力的资质证书、认证证书、人员简历等，近五年有金融行业软件开发的项目，也请提供证明材料（如有）；
5.能证明自己信誉、管理水平的其他证明文件；
6.项目实施及售后服务方案；
7.项目报价单（根据附表1填写；授权代表须手写签字，并加盖公章，否则视为无效投标文件）。
8.供应商声明（根据附件2填写；授权代表须手写签字，并加盖公章，否则视为无效投标文件）
11、 特别提示
1.请您将本项目涉及的其他服务所需的费用（如果有）全部计入总报价中，不得单独列出，否则会造成我司无法进行评议，按无效报价处理；
2.《报价单》须按照规定格式填报，不得修改，擅自修改格式或漏项、缺项的，按无效报价处理；
3.报价文件需盖章（公章或合同红章）并经授权代表签字后，方可生效，由授权代表签字的，应同时提交法定代表人身份证明书及授权委托书原件；
4.报价文件报送超过规定时间，我公司将不予受理；
5.贵公司提交的报价文件务必装订成册并加盖骑缝章；
6.供应商在报价文件上提供的报价将作为本项目采购合同的成交价格的重要依据，请审慎报价；
7.我司按公司采购流程进行供应商选择，未入围或中标的供应商不另行通知，对未入围或未中标的原因不给予说明；
8.对于贵公司提供的资料，本公司予以保密，但概不退还。
9.参与竞价单位一旦成功中标，须保障太安农险和最终用户在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、著作权、商标权、商业秘密或其他知识产权的指控。任何第三方如果提出相关指控，参与竞价企业须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。
10.参与竞价单位对竞价文件如有疑点，可要求澄清，以书面形式（加盖公章的PDF版和可编辑的Word版）在2026年11月6日下午17：00之前发送邮件至：zhangxing-042@cpic.com.cn。我司将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给每一参与竞价单位。参与竞价单位在收到答复后应尽快以书面形式予以确认。
12、 递交竞价文件期限及地点：
1.时间：2026年11月3日9:00起至11月9日17:00止
2.地址：上海市静安区共和新路3651号农保大厦
3.联系人：张杏
4.联系电话：021-66986715
5.联系人邮箱：zhangxing-042@cpic.com.cn
此公告的最终解释权归太平洋安信农业保险股份有限公司所有。本公告未尽事宜，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规及采购人采购管理制度执行；本公告内容与法律法规不一致的，以法律法规为准。












附表1（须唯一且单独封装）
太平洋安信农业保险股份有限公司
意健险主附险拆分系统改造项目报价单
报价人:                       公司
联系人:                       
联系电话:                       
回应贵公司的竞价公告，我公司报价如下：
	服务名称
	功能
	单价
	数量（人/月）
	价格
	补充说明

	（请填写相关服务条目）
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　

	厂家免费提供的其他服务
	　

	项目总报价（含税包干价，已包含完成本项目全部工作所需的一切设备和服务费用）
	大写：人民币                      （小写￥            ）



本公司已阅读并完全理解贵公司竞价公告的全部内容，本公司承诺对项目采购需求、服务要求、项目周期、资格要求以及特别说明中的所有要求均能满足。本公司确认以上内容情况属实。


授权代表签字：                  单位（盖章）    年   月   日
太平洋安信农业保险股份有限公司
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附件2
供应商声明
第1条 本公司承诺遵守太平洋安信农业保险股份有限公司采购纪律和相关工作流程，确保采购活动规范与廉洁。
第2条 本公司承诺依法成立，具有法人资格或具备独立承担民事责任的能力及有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
第3条 本公司承诺商业信誉及经营状况良好，且近三年内无不良经营记录、无违规违法记录。
第4条 本公司保证向太平洋安信农业保险股份有限公司提交的资料、数据（包括但不限于谈判响应文件、采购系统提交的数据及其它太平洋安信农业保险股份有限公司要求提供的资料等）具有其合法性和有效性。本公司所有提交的资料均视为本公司真实意思表达，对本公司具有法律拘束力。
第5条 本公司严守采购活动中涉及的保密信息，未经法律法规及相关有权机关要求或未经太平洋安信农业保险股份有限公司事先书面同意，绝不将信息泄露给其他第三方。
第6条 本公司参与采购活动的义务包括：
1. 自觉遵守太平洋安信农业保险股份有限公司关于供应商管理的相关制度规定，保证在采购活动中无任何违法、违规、违纪行为。
2. 为太平洋安信农业保险股份有限公司提供符合规定质量标准的货物、工程和服务, 不擅自将中标（选）项目分包或转包。
3. 在参与采购项目过程中，不串通其他供应商哄抬标价，扰乱采购秩序，谋取非法权益，不提供虚假材料谋取中标（选）。
4. 中标（选）后，按规定的时间与太平洋安信农业保险股份有限公司签订采购合同，并按合同严格履约；不擅自变更或者终止采购合同；内容包括且不限于中标（选）货物、设备、材料、服务、采购文件、招标文件及采购合同约定等的相关事宜。
5. 在与太平洋安信农业保险股份有限公司签署正式合同之前已接受本公司提供的货物、工程或服务，太平洋安信农业保险股份有限公司有权不承担由此产生的一切经济责任与法律责任。本公司同时将积极配合太平洋安信农业保险股份有限公司相关部门的调查工作。
6. 主动接受太平洋安信农业保险股份有限公司采购部门及监察部门的监督、管理，不进行包括给回扣、介绍费在内的一切违纪违法行为。
7. 发生工商变更、注销，应书面（或通过邮件）报告太平洋安信农业保险股份有限公司采购部门，并办理相应的公司资格变更或注销手续。
8. 相关法律、法规、办法和规章规定中的其他义务。
9. 未经太平洋安信农业保险股份有限公司事先书面同意，本公司不得转让此声明条款的义务。在遵守前述规定的情况下，此声明条款对双方的继承人和许可的受让人有约束力。
第7条 本公司严格遵守所在地区、国家法律法规，且依循太平洋安信农业保险股份有限公司ＥＳＧ管理相关要求提供优良的产品及服务。
1. 建立绿色供应链管理体系，主动承担环境保护等社会责任，
自觉实施和强化绿色采购。
2. 提供安全和健康的工作环境，防范风险事故，做好应急准
备。
3. 严格遵循与员工权利相关的国家法律、法规，维护员工合法
权益。
4.严格遵守反贿赂、反贪污、反虚假宣传等不正当商业行为有关的法律规定。
第8条 本声明的成立、生效、履行和解释，均适用于中华人民共和国法律；法律无明文规定的，可适用通行的交易惯例。
第9条 本声明由本公司加盖公章后生效。若本公司需终止声明，在提交书面说明并经太平洋安信农业保险股份有限公司书面同意后本声明终止。如本公司出现违约或违法违规行为，承诺按照太平洋安信农业保险股份有限公司相关规定办法进行惩处。
以上条款，若有违反任意一条，本公司自愿接受相应处罚，特此声明！


法定代表人或授权代表签字：
公司（公章）：
声明签署地：上海市      
                                        年    月    日
